

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

**КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Корсаковская, 14,

тел. (424 35) 4-11-54, факс: (424 35) 4-11-54, e-mail: kspkorsakov@mail.ru

г. Корсаков

13.06.2024

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Контрольно-счетная палата Корсаковского городского округа (далее- КСП КГО) в соответствии с пунктом 2.4 плана работы на 2024 год провела контрольное мероприятие: *«Контроль за законностью и эффективностью использования средств бюджета, направленных на выполнение мероприятия «Капитальные и текущие ремонты жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» за 2023 год».*

Объект контрольного мероприятия: департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа (далее- Департамент).

Контрольным мероприятием установлено:

Объем проверенных средств бюджетов составил 79 265,6 тыс. рублей, из них: средства субсидии областного бюджета – 38 036,5 тыс. рублей, местный бюджет – 41 229,1 тыс. рублей.

Сумма нарушений составила 4 161,6 тыс. рублей в количестве 4 нарушений:

- нарушение подпункта 1 пункта 1 статьи 158, подпункта 3 пункта 1 статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее- БК РФ), неправомерно израсходованы средства бюджета на ремонт жилых помещений, предоставленных в качестве найма жилого помещения коммерческого использования и найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в размере 3 011,2 тыс. рублей, финансирование которых не предусмотрено решением Собрания Корсаковского городского округа от 16.12.2022 № 17 «О бюджете Корсаковского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 21.12.2023, далее- Решение о бюджете),

- нарушение подпункта 1 пункта 1 статьи 158, подпункта 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ, неправомерно израсходованы средства бюджета на плату за капитальный ремонт нежилых помещений в размере 703,9 тыс. рублей, финансирование которых не предусмотрено Решением о бюджете,

- нарушение подпункта 1 пункта 1 статьи 158, подпункта 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ, Департаментом, как главным администратором бюджетных средств, не осуществлена оценка надежности внутреннего процесса, осуществляемого в целях соблюдения установленных правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, требований к исполнению своих бюджетных полномочий, отсутствуют (не представлены) конъектурный анализ, документы - источники обоснования стоимости материала «Информационная доска», что свидетельствует об игнорировании положений приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации", сумма финансового нарушения составила 204,5 тыс. рублей,

- нарушение части 4 статьи 93, статьи 12 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Департаментом неправильно выбран способ определения цены контакта № 11 от 03.02.2023, что в соответствии со статьей 306.1 БК РФ классифицируется как нарушение требований, установленных подпунктом 1 пункта 1 статьи 158 БК РФ, подпунктом 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ и не соответствует требованиям пункта 12.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства», сумма финансового нарушения составила 242,0 тыс. рублей.

Общий объем средств, использованный с нарушением установленного статьей 34 БК РФ принципа эффективности использования бюджетных средств, оценивается в сумме 5 683,5 тыс. рублей в количестве 2 нарушений, или 7,2 % от общего объема оплаченных на эти цели бюджетных средств.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден 29.05.2024.

По результатам контрольного мероприятия, в целях устранения выявленных нарушений и недостатков в адрес Департамента направлено Представление КСП КГО от 29.05.2024 № 903-01/ 54, со сроком исполнения до 13.06.2024.

Департаментом информация и документы предоставлены в срок – 13.06.2024.

По Представлению КСП КГО, Департаменту необходимо:

1. Инициировать внесение изменений в пункт 1 постановления администрации Корсаковского городского округа от 29.01.2016 № 111 «Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Корсаковский городской округ» Сахалинской области на осуществление программных мероприятий в сфере комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры», в части установления расходных обязательств на текущий ремонт жилищного фонда и субсидирование некоммерческих организаций.

*Предоставить проект муниципального правового акта.*

2. Рассмотреть вопрос о направлении в департамент финансов администрации Корсаковского городского округа предложения по включению в Порядок определения объема и предоставления субсидии из бюджета Корсаковского городского округа некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление деятельности регионального оператора, обеспечивающего формирование средств для организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Корсаковского городского округа", утвержденного постановлением администрации Корсаковского городского округа от 30.06.2022 № 1289, перечень документов (актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), подтверждающих фактическое выполнение работ некоммерческой организацией по договорам, указанным в Реестре заключенных договоров на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

*Предоставить документ, подтверждающий обращение в департамент финансов администрации Корсаковского городского округа.*

3. Инициировать направление в департамент финансов администрации Корсаковского городского округа предложений по внесению изменений в табличную часть решения Собрания Корсаковского городского округа от 21.12.2023 № 53 «О бюджете Корсаковского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»: в приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и приложение № 4 «Ведомственная структура расходов местного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», по строкам «Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с капитальным ремонтом жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и предоставляемых в качестве служебных жилых помещений или по договору социального найма» и «Плата за капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности», в соответствии с нормами в сфере комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

4. Разработать Порядок финансирования и организации работ по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда Корсаковского городского округа, вместе с Перечнем дополнительных работ, подлежащих выполнению при проведении капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда Корсаковского городского округа за счет средств бюджета Корсаковского городского округа, включив в дополнительный Перечень работы по приведению жилых помещений в состояние, пригодное для проживания.

*Предоставить проект муниципального правового акта.*

Результаты реализации Представления КСП КГО:

*По пункту 1 Представления* - Департаментом разработан и направлен на согласование проект постановления о внесении изменений в постановление администрации Корсаковского городского округа от 29.01.2016 № 111 «Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Корсаковский городской округ» Сахалинской области на осуществление программных мероприятий в сфере комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры».

*По пункту 2 Представления* – Департаментом разработан проект постановления администрации Корсаковского городского округа «О внесении изменения в постановление администрации Корсаковского городского округа от 30.06.2022 № 1289 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из бюджета Корсаковского городского округа некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, на осуществление деятельности регионального оператора, обеспечивающего формирование средств для организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Корсаковского городского округа».

На сегодняшний день данный проект НПА направлен в прокуратуру Корсаковского городского округа и в период с 10 по 24 июня 2024 года будет проведена процедура оценки регулирующего воздействия. Предполагаемая дата вступления в силу НПА - июль 2024 года.

*По пункту 3 Представления –* в департамент финансов администрации Корсаковского городского округа направлено предложение по внесению изменений в решение Собрания Корсаковского городского округа от 21.12.2023 № 53 «О бюджете Корсаковского городского округа на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов».

*По пункту 4 Представления –* Проект порядка финансирования и организации работ по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда Корсаковского городского округа находится в разработке и планируется к принятию до конца 2024 года.

Подробная информация отражена в акте о результатах контрольного мероприятия от 13.05.2024.

Предложения (рекомендации): направить Отчет о результатах контрольного мероприятия в Собрание Корсаковского городского округа.

К годовому отчету о деятельности КСП КГО за 2024 год, в Департамент будет направлен запрос о последующем контроле за исполнением Представления КСП КГО от 29.05.2024 № 903-01/ 54.

Председатель КСП КГО А.В. Киштеев